# Planejamento do projeto

Gabriel Mancio | Garantia da Qualidade de Software

O projeto está dividido em documentação, desenvolvimento, testes e conclusão. O cronograma apresenta a ordem das atividades e o tempo previsto para cada etapa.

## Estrutura Analítica do Projeto

| Código | Entrega | Atividades |
| --- | --- | --- |
| 1 | Requisitos | 1.1 Visão e escopo; 1.2 requisitos e aceitação; 1.3 rastreabilidade. |
| 2 | Análise e projeto | 2.1 Casos de uso; 2.2 diagramas UML; 2.3 arquitetura. |
| 3 | Planejamento da qualidade | 3.1 Plano de qualidade; 3.2 plano de testes; 3.3 casos de teste. |
| 4 | Organização | 4.1 EAP e cronograma; 4.2 pastas e README; 4.3 revisão dos documentos e commits. |
| 5 | Desenvolvimento | 5.1 Cadastros e banco de dados; 5.2 cálculos; 5.3 folha e relatórios. |
| 6 | Testes e correções | 6.1 Testes unitários; 6.2 integração; 6.3 aceitação; 6.4 correções e métricas. |
| 7 | Conclusão | 7.1 Manuais; 7.2 revisão técnica; 7.3 homologação; 7.4 relatório final e apresentação. |

## Responsabilidades

| Responsável | Atividades |
| --- | --- |
| Aluno | Elaborar os documentos, organizar o repositório, desenvolver o sistema, executar os testes, corrigir problemas e preparar a apresentação. |

# Cronograma do projeto

| Período | EAP | Atividade prevista |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | 1 a 4 | Concluir requisitos, modelos e planos; organizar o repositório e revisar os documentos. |
| Semana 2 | 5.1 | Implementar cadastros e banco de dados; iniciar testes de integração. |
| Semana 3 | 5.2 e 6.1 | Implementar cálculos e validações com testes unitários. |
| Semana 4 | 5.3 | Implementar folha individual, consolidada e resumo. |
| Semana 5 | 6.2 e 6.3 | Executar testes de integração e aceitação. |
| Semana 6 | 6.4 e 7.1 | Corrigir problemas, repetir os testes, verificar métricas e preparar manuais. |
| Semana 7 | 7.2 a 7.4 | Concluir revisão técnica, homologação e relatório; preparar apresentação. |

## Dependências

A implementação seguirá os requisitos e a modelagem revisados. Cadastro e banco de dados antecedem os fluxos completos de folha. Testes unitários acompanham os cálculos. Manuais e homologação devem refletir o sistema efetivamente implementado.

## Controle do trabalho

Revisar o andamento ao concluir cada bloco. Registrar as alterações no Git e atualizar a rastreabilidade quando houver mudança. Em caso de atraso, priorizar os requisitos e as entregas obrigatórias.