# Plano de testes

Gabriel Mancio | Garantia da Qualidade de Software

Os testes verificarão os cadastros, os cálculos das três categorias, os relatórios e o armazenamento dos dados no banco.

## Escopo

Cobrir RF001 a RF009, RN001 a RN008 e RNF001 a RNF004, incluindo a folha individual, a consolidada e o resumo. Os testes também abrangem as recomendações do cliente incluídas no projeto.

## Estratégia

Usar exemplos calculados manualmente, entradas válidas e inválidas e valores zero. Testar cada fórmula de forma isolada antes de integrar a aplicação. Repetir os casos afetados após uma correção e executar regressão dos cálculos ao alterar regras ou categorias.

| Nível | O que verificar | Evidência prevista |
| --- | --- | --- |
| Unitário | Validações e fórmulas de salário das três categorias. | Resultado automatizado e relatório de cobertura. |
| Integração | Cadastro, consulta, unicidade, alteração, exclusão e dados salvos após reiniciar o sistema. | Saídas de teste com banco isolado. |
| Sistema | Operações completas pela interface e mensagens de erro. | Registro dos passos e resultados observados. |
| Aceitação | Fluxos UC01 a UC04, folha individual e consolidada, resumo e critérios do cliente. | Registro do resultado esperado e do resultado apresentado pelo sistema. |
| Revisão técnica | RNF004 e organização das dependências. | Registro de revisão e teste de extensão. |

## Dados

Usar matrículas e nomes fictícios. Os exemplos padrão são: base 2.000,00; comissionado com base 2.000,00, vendas 10.000,00 e 5%; produção com base 1.500,00, 100 unidades a 3,00. Os salários são 2.000,00, 2.500,00 e 1.800,00, totalizando 6.300,00.

# Ambiente de testes

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Sistema operacional | Windows. |
| Interface | Navegador; React e Vite conforme arquitetura. |
| Servidor e banco | Node.js e SQLite; banco isolado para testes. |
| Ferramentas | Vitest para automação e cobertura; Git para identificar a versão; registro manual para aceitação. |

## Critérios de entrada

Iniciar os testes quando a funcionalidade estiver implementada, o ambiente estiver disponível e os dados e resultados esperados estiverem definidos.

## Critérios de saída e aprovação

Concluir a verificação após executar os casos previstos, registrar os resultados e corrigir os problemas encontrados. Aprovar quando todos os casos passarem e não houver defeitos críticos abertos.

## Registro de resultados

Registrar o caso testado, o resultado obtido e os problemas encontrados. Quando houver mais de uma entrada no mesmo caso, conferir cada resultado antes de considerar o caso aprovado.